# Stagii

## Research

* 4 saptamani startedOn: 28.09.2015

### Citit

### Redactarea knowledge base-ului

### Analizarea chessMaster-ului si altor jocuri

## Definitivarea functionalitatilor

* 1 saptamana

### Definitiveaza o lista de functionalitati

### Stabileste algoritmii si structurile de date utilizate

### Stabileste task-urile pentru jucatorul virtual

## Implementarea jucatorului virtual

* 8 saptamani

## Implementarea arhitecturii client-server

* 10 saptamani

### Implementarea server-ului

### Implementarea interfetei din browser

### Implementarea aplicatiei android

## Testare

* 1 saptamana

## Redactarea documentatiei finale

* 8 saptamani